Проект!

**Д О Г О В О Р**

**№ ……………/ …..............2019г.**

Днес, ........................... 2019 г., в гр. София, между:

1. **МБАЛ «Рахила Ангелова» АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. «Брезник» 2, ЕИК: 113513858, представлявано от Д-р Анатоли Митов – Изпълнителен директор ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

 и

2. „…...............................……..” *(наименование и правно-организационна форма на изпълнителя)*, със седалище и адрес на управление: гр.…………, с ЕИК …………, БУЛСТАТ[[1]](#footnote-2) …….. *(за чуждестранно лице – съответната идентификация съгласно националното законодателство на държавата, в която лицето е установено)*, представлявано от …………. – ……….. *(качество на представляващия изпълнителя/обединението)*, наричано по долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**[[2]](#footnote-3), от друга страна,

на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП и утвърден от Възложителя протокол. № ................... от работата на комисия по разголеждане и оценка и класиране на офертите за участие във възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста - „Събиране на оферти с обява” от Част Пета - „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност” (чл. 186 -чл. 194 от ЗОП) с предмет: ***„Демонтаж, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един брой пътнически асансьор за нуждите на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД”.***, за следното:

**I. Предмет на договора**

**Чл. 1. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши демонтаж, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един брой асансьорна уредба, находящ се на партерен етаж, хирургичен блок в сградата на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник, ул. „”Брезник, № 2, съгласно Приложение № 1 ив съответствие с условията и параметрите, заложени в Техническо предложение за изпълнение на предмета на поръчката на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 2, неразделна част от договора.

**(2)**Предметът на договора по предходната алинея включва следните дейности:

* демонтаж на съществуващата асансьорна уредба;
* Изготвяне на проектна разработка за подмяната на асансьорната уредба, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 8 юни 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и обществено обслужващи сгради, Закон за техническите изисквания към продуктите и съобразена с изискванията на действащите разпоредби в Република България за реализиране на обекта, съдържащ:

• монтажен чертеж с основните размери;

• спецификация на окомплектовката;

• обяснителна записка;

• електрическа схема-принципна;

• техническо описание на ел. схема;

• инструкция за експлоатация;

• инструкция за техническо обслужване;

• съгласуване и одобрение на проектната документацияот специализираните органи;

* доставка и монтаж на нова асансьорна уредба;
* доставка и монтаж на пусково-предпазна апаратура и командно табло;
* ремонт на носещата метална констркция, направа на инсталация на шахтата и всички допълнителни елементи, необходими за осигуряване на нормалната и безопасна работа на асансьораи съответтсвие с съгласно EN81;
* доклад за оценяване на съответствието на асансьорната уредба и нейните предпазни устройства и узаконяване от органите на ДАМТН;
* регистрация на асансьорната уредба от органите за технически надзор, 72 часова проба и въвеждане в експлоатация;
* Сервизна поддръжка в рамките на предложения гаранционен срок на асансьорите .....................................

**Чл. 2. (1)** Демонтажът на съществуващата асансьорна уредба включва всички нейни елементи: врати, кабина, задвижващ механизъм, командно табло, предпазители и др., както и всички спомагателни и укрепващи елементи. Същите следва да бъдат извозени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за негова сметка до пункт за предаване на вторични суровини. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документ, удостоверяващ предаването, с оглед отписването му от баланса на лечебното заведение.

**(2)** Изготвеният проект, доставеното и монтирано съоръжение – 1 бр., следва да отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, българските и европейски стандарти и директиви.

**(3)**Доставената асансьорна уредба следва да бъде придружена с необходимите за въвеждане в експлоатация документи:

* сертификати, декларация за съответствие със съществените изисквания, определени с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, СЕ маркировка;
* гаранционна карта;
* техническа документация, указания и всички документи, указани в чл. 20 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, необходими за регистрация на съоръженията пред ДАМТН.

**Чл. 3. В случай че се установят скрити недостатъци в съоръжението или такива, настъпили в следствие на извършения монтаж, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени дефектиралите компоненти с нови, със същите или по-добри характеристики за своя сметка.** Действията по направената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** рекламация, следва да бъдат предприети не по-късно от 1 (един) работен ден от уведомяването, извършено чрез координатора по договора.

**(3) Време за отстраняване на възникнала повреда – до 12 часа след диагностициране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок, той се определя съвместно с координатора по договора с двустранно подписан протокол. При необходимост от извършване на ремонт в сервизна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, демонтажът на съответната част, транспортните разходи и монтажа й, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

**ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 4.** Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните и обхваща периода до изтичане на срока за гаранционно обслужване на асансьорната уредба – ………[[3]](#footnote-4) месеца, считано от датата на обобщения приемо-предавателен протокол за извършената демонтаж, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на асансьорната уредба.

**Чл. 5.** Дейностите по демонтаж, доставка, монтаж и пускане в експлоатация по чл. 1, ал. 2, т. 1 – 8следва да бъдат извършени в срок до ……………. (………….)[[4]](#footnote-5) календарни дни от подписване на настоящия договор.

 **Чл. 6.** Мястото на изпълнение на дейностите по демонтаж, доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване е партерен етаж, хирургичен блок в сградата на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, гр. Перник, ул. „Брезник” № 2.

**ІІІ.ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДОГОВОРА**

**Чл. 7. (1)** При извършване на дейностите по демонтаж, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на асансьорната уредба, координаторът по договора от страна на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД и оторизираните от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лица подписват приемо-предавателни протоколи, удостоверяващи изпълнението на дейностите на всеки етап, както следва:

1. При демонтажа на съществуващата асансьорна уредба, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е задължен да предаде същата на пункт за предаване на вторични суровини, за което предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документ, удостоверяващ предаването; демонтажът на съществуващото съоръжение се удостоверява с подписването на протокол от отговорното лице от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;**

2. Доставката и монтажът на асансьорната уредба се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

3. Провеждането на 72 - часова проба в експлоатационни условия се удостоверява с подписването на протокол.

**(2)**Приемането на доставката и монтажа на асансьорната уредба се удостоверява с подписването на обобщен приемо-предавателен протокол, съставен на база протоколите по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2 и 3, който е основание за плащане към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**(3)** След изтичане на срока по гаранционно обслужване, страните подписват окончателен протокол, за приключване на цялостното изпълнение по договора. В него се отразяват евентуално съставените по време на срока на гаранционното обслужване констативни протоколи по чл. 16, ал. 2 и ал. 3 от договора и същият е основание за ангажиране отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**(4)** Подписването на приемо-предавателните протоколи и окончателния протокол по предходните алинеи, се осъществява за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от координатора по чл. 19, ал. 1 от договора.

**ІV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

 **Чл. 8.(1)** Общата цена по договора, съгласно Предлагана цена за изпълнение на поръчката - Приложение № 4 на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за участие в откритата процедура, е в размер на ……………. лв. без ДДС, или ………………………. лв. с включен ДДС.

**(2)** Плащането на цената по чл. 8, ал. 1 се извършва от **Възложителя**, както следва:

* Авансово плащане в размер на 50 % от стойността на производството;
* Остатъкът от 50 % от стойността на производството- при авизо за произведен асансьор
* 50% от стойността за монтаж – до 5 дни след започване на монтажа
* Остатъкът от 50% от стойността за монтаж в 3 дневен срок от издаване на декларация за съответствие

- Обобщен приемо-предавателен протокол, съгласно чл. 7, ал. 2 с който се удостоверява, че са изпълнени всички дейности по доставката, демонтажа, монтажа и пускането в експлоатация на съоръжението, съставен на база подписани всички предходни протоколи, касаещи отделните етапи на извършване на възложените дейности;

- Регистрация на асансьорната уредба от органите за технически надзор и протоколи за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия;

-Документ за гаранционна поддръжка, документ за гаранция на доставените уредби и

- Документ за гаранция на извършените монтажни работи

- Оригинална фактура, издадена от изпълнителя.

Всички документи следва да бъдат подписани от координатора по договора за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ[[5]](#footnote-6)**.

**(3)** Плащането се извършва в български лева по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

 **БАНКА:** ………………………….

 **BIC:**………………………………

 **IBAN:** ……………………………..

 **(4)**При забава в плащането на уговореното възнаграждение по ал.1, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи обезщетение в размер на законната лихва върху стойността на забавеното плащане.

**(5)**Плащането по договора се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в определения по договора срок след представяне от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и на доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите на всички работи, за които е посочено , че ще бъдат извършвани от подизпълнителя/ите и приети от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Представянето на такива като предпоставка за извършване на окончателното плащане не се изисква, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е представил доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или съответно работата или част от неян е извършена от подизпълнителя.[[6]](#footnote-7)

**V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

**(1)** Да извърши качествено дейностите – предмет на този договор при стриктно спазване на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и определените от него срокове.

**(2)**Да осъществява изпълнението на договора, чрез лицата посочени в Списък на техническите лица, които ще извършват дейностите по изпълнението поръчката – Приложение № 3 от настоящия договор. В случай на необходимост от промяна по обективни причини на някое от определените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лица, последният се задължава да уведоми незабавно писмено **възложителя**, като посочи лице с което се заменя първоначално определеното. Новоопределеното лице следва да притежава квалификация, отговаряща на минималните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно посоченото в раздел III.2.3. от обявлението за поръчка. Писменото уведомление става неразделна част от договора.

**(4)** Да осъществява гаранционно обслужване при условията, съгласно чл. 3 от договора.

**(5)**Да не допуска промяна в състава на обединението за времето на действие на този договор, в противен случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати едностранно договора и да търси обезщетение за вреди[[7]](#footnote-8).

**Чл. 9а.**[[8]](#footnote-9)**(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за действията и/или бездействията на подизпълнителите си *(в случай, че предвижда такива)*, като участието им при изпълнението на поръчката, не изменя или намалява задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласно настоящия договор. Видът и делът на участието на подизпълнителя/те следва да бъдат същите, като посоченените в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а именно:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование****на подизпълнителя** | *идентифициращи данни за всеки подизпълнител (ЕИК/ЕГН и адрес)* | **Вида на работите, които съответният подизпълнител ще извършва** | **Дял на участието на подизпълнителя (процент от общата стойност на поръчката,** *съобразно вида на работите, които съответният подизпълнител ще извършва* **)** |

**(2)**. В отношенията си с подизпълнителите, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предвиди гаранции, че:

 1. приложимите клаузи на настоящия договор са задължителни и за подизпълнителите;

 2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да иска освобождаването си от отговорност;

 3. при осъществяване на контролните си функции, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и/или друг компетентен орган, ще могат без ограничения да извършват проверка на дейността и документацията на подизпълнителите;

 4. участието на подизпълнителите ще е съобразно посоченото в офертата за участие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и няма да бъде променяно за срока на изпълнение на настоящия договор.

 5. отношенията между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подизпълнителите не пораждат никакви задължения за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ** да изпрати на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че по отношение на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП, както и че отговаря на нормативните изисквания за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение.

**(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури свои представител, както и представител на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ** (в случай че има такъв/ва) при приемането на дейност по договора за обществена поръчка.

**(5)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не превъзлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка на лица, които не са подизпълнители, като е длъжен да предвиди такова задължение и за **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ** (в случай че има такъв/ва) в сключваните с тях договори.

**Чл. 10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

**(1)** да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото му съдействие за изпълнение на договора.

**(2)** да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на изпълненото, предмет на настоящия договор съгласно раздел ІІІ от договора.

**(3)** да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение в сроковете и при условията на раздел ІV от настоящия договор.

**VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

 **Чл. 11.** Във всеки един момент от изпълнението на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по отношение на качеството, техническите параметри и др.

 **Чл. 12. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извършва дейностите, включени в предмета на договора, качествено, в срок и без отклонения, съгласно изискванията.

 **(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да опазва и да не разгласява пред трети лица информация, която му е станала известна при изпълнението на този договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има правото да изисква гарантиране спазването на това задължение и по отношение на лицата, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ангажира с изпълнението на настоящия договор.

 **Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в сроковете и при условията на раздел ІV от настоящия договор.

**VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.**

**ОТГОВОРНОСТ ПРИНЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл.14.**(1) При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за добро изпълнение в размер на …………………………………..…….. лв. *(цифром и словом)*, представляващи 2 % от стойността на договора без ДДС под формата на ................…………… [[9]](#footnote-10)

 **(2)**Разходите по откриването и обслужването на гаранцията за добро изпълнение/ застрахователна полица, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и не засягат размера на гаранцията, от който **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** би се удовлетворил.

**(3)** В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция/ застрахователна полица, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заяви, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

**(4)** В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност/ застрахователя издал полицата изпадне в неплатежоспособност/свръх задлъжнялост, отнеме й се лиценза, или откаже да заплати предявената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума в 3-дневен срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга институция.

**(5)** Гаранцията за добро изпълнение на договора, внесена под формата на парична сума, се освобождава след неговото изпълнение, чрез превеждане по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** както следва:

-  след извършване на доставката, демонтажа, монтажа и инсталацията на техниката, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще възстанови 70 % от гаранцията за изпълнение на договора до 30 /тридесет/ дни, считано от деня на изпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по доставката, демонтажа, монтажа и пускането на съоръжението в експлоатация, удостоверено с подписването на обобщения приемо-предавателен протокол по чл. 7, ал. 2 от договора;

- остатъкът от гаранцията за изпълнение на договора в размер на 30%, се освобождават от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след изтичане на гаранционния срок, посочен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до 30 /тридесет/ дни, считано от деня на изтичане на гаранционния срок на съоръжението, удостоверено с подписване на окончателен протокол за изпълнение на договора;

**(6)** Гаранцията за добро изпълнение, представена под формата на банкова гаранция/ застрахователна полица, се освобождава чрез предаване на оригинала на документа за учредяването й на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при условията и в сроковете по предходната алинея. Ако е необходимо, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** учредява нарочна банкова гаранция за периода на гаранционното обслужване на асансьорната уредба в размер на ………………………..лв, представляващи 30 % от стойността на гаранцията за изпълнение.

**(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължилихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора.

**Чл. 15. (1)** При пълно неизпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа изцяло сумата по гаранцията за добро изпълнение по чл. 14, ал. 1. За пълно неизпълнение на договора се приема неизпълнението на дейностите по чл. 1, ал. 2, т. 1-8 след изтичане на 90 дни от сключване на договора. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** може да развали договора при условията на чл. 18. В случай че дейностите бъдат извършени след 90-ия ден и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** реши да приеме изпълнението, се прилагат клаузите на чл. 16, ал. 1 за забава и неспазване на сроковете за изпълнение по чл. 5.

**(2)** В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**системно забавя(повече от два пъти)извършването на някоя от дейностите по чл. 3, е налице частично неизпълнение, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа 50% от гаранцията за добро изпълнение по чл.14, ал. 1.

**Чл. 16.(1)** В случай на забава - неспазване на срока за демонтаж, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на асансьорната уредба, съгласно чл. 5 от договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.05 % от стойността на договора без ДДС за всеки просрочен ден. Неустойката се удържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от дължимото плащане по чл. 8, ал. 1 от договора.

**(2)** В случай на забава при изпълнение на задълженията по чл. 9, ал. 4 във връзка с чл. 3 от договора, удостоверено с констативен протокол, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.1 % от стойността на договора без ДДС, за всеки просрочен ден/час, считано от изтичането на времето, в което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е следвало да реагира. Начисляването на неустойката е за всяка забава, удостоверена с констативен протокол, в който е посочено подаването на сигнала, начина на подаването и лицето, което е подало сигнала от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**(3)** За неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** извън забавеното изпълнение - лошо изпълнение, довело до неизправност на асансьорната уредба, в следствие неосъществяване на задълженията за гаранционно обслужване **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.05 % от стойността на договора без ДДС за всеки ден от неизправността.

**(4)** Отговорността по ал. 3 от този член се прилага независимо и наред с възможността за ангажиране на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по ал. 1 и ал. 2 от същия и тази по чл. 15, ал. 2 от договора.

**(5)** Неустойките по ал. 2 и ал. 3 се удържат от представената гаранция за изпълнение след приключване изпълнението на договора и съставяне на протокола по чл. 7, ал. 3 за окончателното приемане на изпълнението, освен ако договорът не е прекратен предсрочно на някое от предвидените в него основания. В случай, че представената гаранция за изпълнение не е достатъчна да покрие размера на начислените неустойки, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предявява искане за доброволно изплащане на горницата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

 **Чл. 17.** Настоящият договор се прекратява:

 1. с окончателното му изпълнение и изтичане на гаранционния срок по чл. 4, чл. 1, ал. 2, т. 9;

 2. по взаимно съгласие между страните;

 3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение.

 4. с прекратяване на юридическо лице – страна по договора, без правоприемство.

**Чл. 18.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право едностранно да развали договора:

**т.** 1. при пълно неизпълнение, частично, лошо или забавено изпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

**т.** 2.при отпадане на основанията за изпълнение на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, по причини, които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е могъл да предвиди или предизвика, като в този случай не се дължат неустойки;

**т.** 3. при невъзможност да осигури финансиране за изпълнението на договора, като в този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** неустойки или обезщетения, а му заплаща само дължимото възнаграждение за извършеното до момента на прекратяването изпълнение, прието от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

**т.** 4. при започване на процедура по ликвидация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на член на обединението[[10]](#footnote-11);

**т.** 5. при откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на член на обединението[[11]](#footnote-12)

**(2)** При разваляне на договора при условията на чл. 87-88 от ЗЗД, изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие до другата страна.

**ІХ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 19. (1)** Възложителят определя за координатор по договора ……………(*име, длъжност, телефон за контакти)*

**(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя за координатор,отговорен за изпълнението на договора ………………………………………*(име, длъжност, телефон за контакти)*

**Чл. 20. (1)** При промяна на банковите сметки, адреси, телефони (факс), адреси на електронна поща и др. свързани с изпълнението на договора обстоятелства, съответната страна е длъжна да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок.

**(2)** В случай на законодателна и/или административна и/или структурно – организационна промяна в МБАЛ „Рахила Ангелова” АД, в резултат на която се променя/т адреса/те на някоя от структурите, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

**Чл. 21.**Странитеподоговоранемогатдагоизменят, освенпоизключение, приусловиятаначл. 116отЗаконазаобщественитепоръчки. При замяна на подизпълнителя/ите, посочени в офертата се подписва допълнително споразумение между страните, при спазване изискванията на ЗОП.

**Чл. 22.** Ако друго не е уточнено, дните в този договор се считат за календарни. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

**Чл. 23. (1)** Страните ще положат всички усилия, за да разрешат по взаимно съгласие споровете, възникнали от или във връзка с този договор или с неговото тълкуване.

 **(2)** В случай, че не бъде постигнато взаимно съгласие между страните, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително такива относно неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора, ще бъдат отнасяни за решаване пред компетентния за това съд в гр. Перник.

**Чл. 24.** За всички неуредени по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и действащото законодателство в Република България.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

Неразделна част от този договор са следните приложения:

**Приложение № 1** – Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации и изисквания към изпълнението;

**Приложение № 2** – Техническо предложение за изпълнение на предмета на поръчката, по начина по който същото е подадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата за възлагане на обществената поръчка – заверено копие;

**Приложение № 3 –** Списък на техническите лица, които ще извършват дейностите по изпълнението на поръчката;

**Приложение № 4** – Предлагана цена за изпълнение на поръчката.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**………………….. ……………………**

**…………………..**

**………………………**

1. *В случай, че участникът, избран за изпълнител, е обединение на лица, което не е юридическо лице.*  [↑](#footnote-ref-2)
2. *Когато участникът, избран за изпълнител, е обединение текстът се допълва, като изрично се посочва, че Изпълнителят е обединение и се изписват данните на всеки негов член, както и кой член на обединението има представителна власт да подпише договора.* [↑](#footnote-ref-3)
3. *Посочвасесрока, съгласно чл.1, ал.2, т. 9отнастоящиядоговор.* [↑](#footnote-ref-4)
4. *Посочва се срока, съгласно т. 3 от Техническо предложение за изпълнение на поръчката*  [↑](#footnote-ref-5)
5. *При приемането на работата в случай, че в изпълнението на обществената поръчка е предвидено участието на подизпълнител, приемането на изпълнението по договора се извършва в присъствието и на подизпълнителя.*  [↑](#footnote-ref-6)
6. *Тази разпоредба се включва в случаите, при които изпълнителят е предвидил участието в изпълнението на предмета на договора и на подизпълнител.* [↑](#footnote-ref-7)
7. *Тази разпоредба се вписва в случай, че изпълнителят е обединение.* [↑](#footnote-ref-8)
8. *Разпоредбaтa се вписва, в случай че се предвижда участието на подизпълнител/и, съгласно офертата на участника, избран за изпълнител.*  [↑](#footnote-ref-9)
9. *Определеният за изпълнител участник сам избира формата, под която да бъде представена гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се внася по посочена от възложителя банкова сметка. Срокът на банковата гаранция или застрахователната полица, следва да покрива срока за изпълнение на договора, съгласно чл. 4 от него, както и период от минимум 30 (тридесет дни) след изтичането на този срок, за евентуално предявяване на претенция от страна на възложителя.*

 *Клаузитена чл.14 отдоговоращебъдатревизирани, съобразновиданапредставенатаотизбраниязаизпълнителгаранция*  [↑](#footnote-ref-10)
10. *Последното се записва в случай, че участникът, избран за изпълнител е обединение.* [↑](#footnote-ref-11)
11. *Последното се записва в случай, че участникът, избран за изпълнител е обединение.* [↑](#footnote-ref-12)